**«Анализ факторов риска проекта»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Тип (категория риска)** | **Риск** | **Последствия** | **Меры по предотвращению** | **Меры по минимизации последствий** | **Вероятность свершения риска [P]** | **Степень ущерба [L]** | **Влияние (фактор риска)** |
| Проектный.  Риск связанный с требованиями | Расхождения в представлении финального продукта | Внесение в проект различных правок | Качественное обсуждение финального проекта | Внесение правок | 6 | 10 | 60 |
| Проектный.  Риск связанный с требованиями | Слишком большой объем работы, непосильный для выполнения | Проект будет завершен позже, необходима доплата | Уменьшение объема работы или увеличение количества разработчиков работающих над проектом | Уменьшение нагрузки | 2 | 10 | 20 |
| Проектный.  Технологический, риск связанный с персоналом, организационный | Нехватка времени на выполнения требований к проекту | Увеличение сроков выполнения | Нанять дополнительных разработчиков | Увеличение срока выполнения проекта | 5 | 3 | 15 |